## Slide 1
SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT
规格驱动开发实战
让 AI 与人都读同一份事实源
以 OneSystem ERP 仓库为例：62 份规格 · P1–P10 阶段 · 后端 1000+ 单测
依据 AGENTS.md §2 规格驱动开发（SDD）
AGENTS.md
specs/028-erp-rbac/design.md
.codebuddy/rules/backend/RULE.mdc
.codebuddy/CONTEXT.md

## Slide 2
为什么先写规格
AI 写代码快，写错也快
1
上下文会丢
需求只活在对话里，新会话从零开始
2
决策会漂
同一约定两处各写一套：契约漂移、撞码
3
约定靠记忆
契约与命名每次重新发明，风格随会话波动
4
完成无标准
没有验收标准，「看起来做完了」
把「约定」与「需求」落成文件 —— 每次开工都读同一份事实源

## Slide 3
结构
三层事实源 + 一份结构快照
AGENTS.md
工程约定唯一事实源：统一响应 §4、分页 §4.3、认证 §4.6、测试门槛 §6
specs/<序号>-<feature>/
功能需求唯一事实源：requirement / design / tasks 三件套（序号即实现顺序）
.codebuddy/rules/<端>/RULE.mdc
专项落地细则：后端分层与用例组织、前端目录与组件约定
.codebuddy/CONTEXT.md
项目结构快照：位置与命名规律，替代「实现前全仓代码探索」
规则不复制规格正文，规格不复制规则正文 —— 只能指针（AGENTS.md §10）

## Slide 4
规格三件套
一个功能一个目录，固定三个文件
requirement.md
需求规格
背景：现状与风险
目标：可度量的目标清单
功能点 F1–Fn
验收标准：怎么算做完
范围外（明确不做）
design.md
设计规格
API 设计：接口与契约
数据模型：实体与迁移
前端交互：页面与状态
技术决策 §0 约定正文
唯一事实源：明细类清单
tasks.md
任务清单
可勾选：- [ ] 任务项
拆到可执行粒度
按阶段推进、分段验证
全部勾选即功能完成
提交 / 合并不列入待办
--- created: 2026-09-17 updated: 2026-10-07 ---
三文件顶部一律带 YAML frontmatter（§2.5）
created = updated = 当日，三处取值一致
updated 只记需求 / 决策实质变化

## Slide 5
工作流
六步：需求 → 设计 → 任务 → 实现
1
需求先行
写需求规格
2
设计
写设计规格
3
拆分
写任务清单
4
实现
开工前重读
5
勾选
勾选即完成
6
变更
先改规格
顺序是强制的
规格缺失先补规格，不直接写代码
每个任务开工前先重读规格相关章节
全部任务勾选即功能完成
冲突了怎么办
规格 ↔ 总则 → 以规格为准，提示核对规格
规格 ↔ 专项规则 → 以规格为准，修正规则
总则 ↔ 专项规则 → 以总则为准
开发中需求变化：先改规格、再改代码；禁止绕过规格直接改代码（AGENTS.md §2.2）

## Slide 6
实现前最小读取集
动手前，只读这几类文件
读什么（按固定顺序）
1
.codebuddy/CONTEXT.md
项目结构摘要（替代代码探索）
2
specs/<序号>-<feature>/design.md + tasks.md
本次任务的需求与设计；新建规格时先读 / 写 requirement.md
3
.codebuddy/rules/<端>/RULE.mdc
对应端的专项规则（backend / frontend）
4
仅本次要改动的目标文件
含直接调用的既有文件，不做目录级遍历
不做这些事
为「了解项目」做全仓探索
目录级遍历、反复翻文件
凭记忆猜契约与命名
绕过 specs 直接写代码
省下的上下文，都是实现预算
端内固定读取集见专项规则：前端 §2.1 / 后端 §3.1（AGENTS.md §2.4）

## Slide 7
实例 · 028-erp-rbac
一份规格如何驱动一次改造
requirement.md
它这样写需求
背景：登录即可见全部菜单与操作
目标 6 条：角色、超管、强制校验
功能点 F1–F8；验收标准 9 条
范围外 7 条：数据级权限、SSO…
design.md
它收成唯一事实源
§0 权限点清单 = 唯一事实源
key 规则：<域>.<动作>
API / 数据模型 / 前端交互 / 决策
新功能在本表续行，未登记不得合并
tasks.md
它拆成可勾选任务
拆到可执行粒度，逐项可勾选
按阶段推进，每阶段跑全量测试
提交 / 合并不列入待办
交付结果：dotnet test 605 通过 · e2e 131 通过 · 40300 转为生产码

## Slide 8
单一事实源
什么写进规格，什么留在规则
内容类型 | 写在哪 | 例子
明细类：阈值表 / 映射表 / 清单 / 示例片段 | 规格 design.md §0 | 权限点总表、单号前缀表、菜单分区
判据类：必须遵守什么、违反为何不合格 | 规则文件 | 分页上限 100、无权限默认拒绝
需求与决策 | specs/<序号>-<feature>/ | 功能点、验收标准、范围外（不做）
结构导航：位置与命名规律 | .codebuddy/CONTEXT.md | 目录结构、命名规律、命令与端口
演进指针：新功能改变既有决策时，双方 design.md 同时改写为最终态，并在文件头部留一行指针（> **演进（改写方）**：…）；被推翻的旧表述一律删除，旧值只查 git 历史（ROADMAP §6.6）。

## Slide 9
规模化
规格带来的可累积性
62
份规格目录（001–063）
10
个阶段 P1–P10 路线图
1000+
后端单测 · e2e 160+
序号不属于功能名：需要单指功能时一律用 <feature-name>（分支 / 路由 / 功能域）
错误码区间的唯一登记处：ROADMAP §6（当前全局下一个可用 40211）
单号前缀的唯一来源：ROADMAP §6.7（PO / GR / SO / GI / QT / TR …）

## Slide 10
落地路径
从今天开始：四步
1
定判据
把 API 契约、错误码、分页、测试门槛写进 AGENTS.md
2
建目录
每个功能一个 specs/<序号>-<feature>/ 目录，先写三件套
3
限读取
动手前只读最小集合，禁止为「了解项目」做全仓探索
4
先改规格
需求变了先改 specs 再改代码，规格与代码永远一致
Spec 是给 AI 的说明书，也是给团队的记忆。
规格驱动开发（SDD）· 以 OneSystem ERP 仓库为例